# БЮДЖЕТ И РЕСУРСЫ ПРОЕКТА PERSONAGE

## 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Проект "Personage" выполняется в рамках выпускной квалификационной работы (ВКР) и является учебным проектом. Основные принципы финансирования:

- Отсутствие прямого денежного финансирования — проект не предусматривает бюджет в традиционном понимании

- Использование студенческих программ и квот — все ресурсы используются в рамках образовательных программ НИУ ВШЭ

- Трудовые ресурсы как основной вклад — основная стоимость проекта формируется временными затратами участников

## 2. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

### 2.1 Состав команды

| Роль | ФИО | Вклад в проект | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта, разработчик backend/frontend | Лысин Кирилл Сергеевич | 70% времени проекта | Основной исполнитель |
| Разработчик backend, инфраструктура | Иванов Максим Романович | 30% времени проекта | Основной исполнитель |
| Научный руководитель, спонсор | Виденин Сергей Александрович | Консультации и методологическая поддержка | Куратор |
| Академический руководитель | Павлочев Николай Анатольевич | Утверждение документации | Стейкхолдер |
| Консультант по ML/LLM | Охотников Роман Олегович | Экспертные консультации по запросу | Внешний эксперт |
| Консультант по UI/UX | Полях Екатерина Сергеевна | Экспертные консультации по запросу | Внешний эксперт |

### 2.2 Метод оценки трудозатрат

Основа оценки: Система story points в Yandex Tracker

Соотношение:

- 1 story point ≈ 8 человеко-часов (полный рабочий день)

- Оценка выполнена методом планирования покера командой проекта

Общий объём работ (по выгрузке от 14.12.2025):

- Всего story points: 112 SP

- Примерный перевод в человеко-часы: 112 × 8 = 896 часов

- Распределение по исполнителям: Лысин К.С. — 627 ч, Иванов М.Р. — 269 ч

Управление нагрузкой:

- Еженедельные sync-встречи для переоценки загрузки

- Гибкое перераспределение задач при необходимости

- Учёт академической нагрузки участников

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕСУРСЫ

### 3.1 Облачные сервисы (Yandex Cloud)

| Ресурс | Тариф | Лимит | Использование в проекте |
| --- | --- | --- | --- |
| Виртуальные машины | Student Grant | $100/год | Тестовый стенд, CI/CD |
| Managed Service for PostgreSQL | Free Tier | 10 ГБ | Основная база данных |
| Managed Service for Redis | Free Tier | 1 ГБ | Кэширование |
| Object Storage | Free Tier | 10 ГБ | Хранение дистрибутивов |
| Yandex Message Queue | Free Tier | 1 млн сообщений/мес | Асинхронная обработка |

Мониторинг использования: Регулярная проверка потребления через консоль Yandex Cloud. При достижении 80% лимита — оптимизация или запрос дополнительных квот через научного руководителя.

### 3.2 Внешние API и сервисы

| Сервис | Тариф | Лимит | Назначение в проекте |
| --- | --- | --- | --- |
| Google APIs | Free Tier | 10,000 запросов/день | OAuth, Calendar, Gmail |
| Telegram Bot API | Free | Неограничено | Сбор сообщений |
| OpenAI API / Yandex GPT | Free Tier / Student | $18-50/мес | LLM-интеграция |
| GitHub | Student Developer Pack | Неограниченные private repos | Хранение кода, CI/CD |

### 3.3 Программное обеспечение

| Категория | Продукт | Лицензия | Использование |
| --- | --- | --- | --- |
| IDE | JetBrains Rider, WebStorm, PyCharm | Student Pack | Разработка на C#, TS, Python |
| Проектирование | Figma, draw.io | Free Tier | Диаграммы, макеты |
| Управление проектом | Yandex Tracker | Free для команд до 5 чел. | Трекинг задач |
| Документация | Microsoft 365 | Студенческая лицензия НИУ ВШЭ | Оформление документов |

## 4. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ

Формирование резерва:

- Временной резерв: 20% от общей оценки трудозатрат (≈ 180 часов)

- Технический резерв: Возможность использования альтернативных бесплатных сервисов при исчерпании квот

Назначение резерва:

- Рисковый резерв (60%) — на обработку идентифицированных рисков:

  - Интеграционные проблемы (rs-6)

  - Сложности с API (rs-1, rs-3)

  - Академическая нагрузка (rs-2)

- Управленческий резерв (40%) — на непредвиденные работы:

  - Доработка по замечаниям научного руководителя

  - Дополнительное тестирование

  - Подготовка к защите

## 5. КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ

### 5.1 Мониторинг использования ресурсов

| Метрика | Частота | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Использование Yandex Cloud квот | Еженедельно | Иванов М.Р. |
| Прогресс по story points | Ежедневно | Лысин К.С. |
| Расход API-лимитов | По запросу | Лысин К.С. |

### 5.2 Эскалационные процедуры

При исчерпании ресурсов:

- Уровень 1 (80% лимита) — Уведомление команды, начало оптимизации

- Уровень 2 (90% лимита) — Уведомление научного руководителя

- Уровень 3 (100% лимита) — Активация плана Б (альтернативные сервисы)

## 6. ОГРАНИЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ

### 6.1 Ограничения

- Проект не может требовать прямых денежных затрат сверх доступных студенческих квот

- Все архитектурные решения должны быть реализуемы в рамках бесплатных тарифов

- Команда ограничена 2 основными разработчиками

### 6.2 Допущения

- Студенческие квоты и лицензии будут доступны на протяжении всего проекта

- Внешние API останутся стабильными и доступными

- Академическая нагрузка участников позволит выделять запланированное время